2. 실현 가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

2-1. 제품·서비스 현황 및 구현 정도

| 제품 | 개발 완료 (현재) | 개발 예정 (사업기간 내) |
| --- | --- | --- |
| PAL App (iOS/Android) | 1. Firebase Auth 기반 트레이너/회원 역할 분리 로그인 2. GPT-4o 기반 AI 커리큘럼 N회차 자동 생성 3. 운동 기록 (종목/세트/반복/중량) 4. 체중 기록 + 자동 그래프화 (fl_chart) 5. 트레이너-회원 1:1 실시간 채팅 (Firestore) 6. PT 계약서 전자서명 + 클라우드 저장 | 1. GPT-4o Vision 기반 식단 사진 → 칼로리/영양소 자동 분석 2. Prophet 기반 AI 체중 예측 (N주 후 예상 체중) 3. AI 인사이트 (출석률 하락 감지, 이탈 위험 알림) 4. 체성분 도넛/방사형 그래프 추가 5. 커리큘럼 템플릿 저장/재사용 6. 결제 시스템 (Free/Basic/Pro 티어) |
| PAL Web (트레이너 전용) | 1. 기본 UI/UX 설계 완료 | 1. 전체 회원 대시보드 (현황 한눈에) 2. 매출/정산 관리 (월별 수입, 정산 내역) 3. 상세 통계 그래프 (웹 전용 고급 차트) |
| 개발 주체 | 자체 개발 (대표자 직접 개발) |  |

2-2. 핵심 기술 구현 방식

| 기능 | 기술 | 구현 방식 및 성능 목표 |
| --- | --- | --- |
| AI 커리큘럼 | OpenAI GPT-4o | • 입력: 회원 목표(다이어트/벌크업), 경력(초보/중급/고급), 제한사항(부상 등) • 출력: N회차 운동 계획 JSON (종목, 세트, 반복, 중량) • 성능: 30초 이내 생성, 트레이너 만족도 85% 이상 |
| 식단 AI 분석 | GPT-4o Vision | • 입력: 음식 사진 1장 • 출력: 음식명, 칼로리, 탄수화물/단백질/지방(g) • 성능: 한국 음식 인식률 80% 이상 |
| AI 체중 예측 | Prophet (Meta 시계열) | • 입력: 최소 4주 체중 데이터 • 출력: N주 후 예상 체중, 목표 도달 예상일 • 피드백 루프: 예측 오차 학습 → 정확도 지속 향상 |
| AI 인사이트 | GPT-4o + 패턴 분석 | • 트레이너용: "김민수 회원 2주간 출석률 40% 하락, 연락 필요" • 회원용: "스쿼트 중량 4주 전보다 15kg 증가! 100kg 도전 가능" • 이탈 위험 회원 자동 감지 → 재등록률 향상 |
| 자동 그래프화 | fl_chart (Flutter) | • 체중/체성분 입력 즉시 → 선/막대/도넛/방사형 그래프 자동 생성 • 반응 시간: 1초 이내, 트레이너/회원 모두 실시간 확인 |
| 전자서명 | 서명 캔버스 + Supabase | • PT 계약서/동의서 앱 내 서명 → 클라우드 자동 저장 • 법적 효력 확보, 분쟁 시 증빙 자료로 활용 |

◦ 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter 3.x (Dart) | Android/iOS/Web 단일 코드베이스, 개발 속도 2배 |
| Backend | Firebase (Auth, Firestore, Functions) | 서버리스, 실시간 동기화, 초기 비용 0원 |
| Storage | Supabase Storage | 이미지/파일 저장, 무료 1GB, S3 호환 |
| AI | OpenAI GPT-4o/Vision + Prophet | 최고 성능 LLM + 검증된 시계열 예측 |
| CI/CD | Codemagic | Flutter 특화, iOS/Android 자동 빌드·배포 |

2-3. 사업 추진 일정 (10개월)

| 구분 | 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1~3개월 | MVP 완성 + 클로즈 베타 • 식단 AI 분석, 커리큘럼 템플릿 저장 기능 추가 • 트레이너 10명 대상 클로즈 베타 → 피드백 수집 → UI/UX 개선 |
| Phase 2 | 4~6개월 | AI 고도화 + 오픈 베타 • AI 체중 예측(Prophet), AI 인사이트 기능 구현 • 오픈 베타 트레이너 100명 목표, 월간 리텐션 측정 |
| Phase 3 | 7~10개월 | 정식 출시 + 수익화 • 결제 시스템, 웹 대시보드, 매출/정산 관리 구현 • 앱스토어/플레이스토어 정식 출시 • 유료 전환 시작 (Basic 월 1만원, Pro 월 3만원) |

◦ 사업 추진 일정표

| 세부 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 식단 AI 분석 개발 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 체중 예측 개발 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| AI 인사이트 개발 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 웹 대시보드 개발 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 결제 시스템 구현 |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 베타 테스트 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 정식 출시 + 마케팅 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |

2-4. 차별성 및 경쟁력 확보 전략

| 차별점 | 기존 솔루션 (바디코디, 온핏 등) | PAL |
| --- | --- | --- |
| 커리큘럼 작성 | 수동 작성 회원 1명당 30분~1시간 소요 | AI가 30초 만에 자동 생성 템플릿 저장 → 유사 회원 재사용 |
| 데이터 시각화 | 없음 또는 수동 엑셀로 직접 그래프 제작 | 입력 즉시 자동 그래프 트레이너/회원 모두 실시간 확인 |
| 체중/성과 예측 | 없음 트레이너 감에 의존 | AI가 N주 후 체중 자동 예측 목표 달성일 피드백 제공 |
| 이탈 감지 | 없음 이탈 후에야 인지 | 출석률 하락 자동 알림 재등록 기회 사전 확보 |
| 계약서 관리 | 종이 또는 별도 앱 분실/분쟁 위험 | 앱 내 전자서명 + 클라우드 보관 법적 효력 확보 |

◦ 경쟁력 확보 전략

| 전략 | 실행 방안 |
| --- | --- |
| 기술 진입장벽 | • AI 커리큘럼/예측 프롬프트 특허 출원 예정 • 트레이너 피드백 기반 프롬프트 최적화 → 경쟁사 단순 모방 불가 |
| 데이터 네트워크 효과 | • 사용자 증가 → 데이터 축적 → 예측 정확도 향상 • 익명화 데이터 기반 "비교 인사이트" (상위 20% 등) → 후발주자 진입 장벽 |
| 전환 비용 (Lock-in) | • 회원 데이터 + 커리큘럼 템플릿 축적 → 타 서비스 전환 시 데이터 손실 • 1년 이상 사용 시 이탈률 급감 예상 |
| 도메인 전문성 | • 대표자 3년 PT 수강 경험 → 트레이너 페인포인트 정확히 파악 • 실제 트레이너 설문 10명+ 피드백 반영 → 현장 밀착형 기능 설계 |

최종 산출물 (사업기간 내) 모바일 앱 1개 (Android/iOS) + 웹 대시보드 1개 + AI 엔진 4종 핵심 기능 6개 개발 완료 (로그인, AI 커리큘럼, 운동/체중 기록, 자동 그래프, 채팅, 전자서명) 사업기간 내 6개 기능 추가 개발 → 10개월 내 정식 출시 및 유료화 실현 가능